МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”.

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):

- Цена за изпълнение на поръчката (О1) - тежест в комплексната оценка 25 %, максимум 25 точки.

- Срок за изпълнение на поръчката (О2) - тежест в комплексната оценка 15 %, максимум 15 точки.

- Организация за изпълнение на поръчката (О3) - тежест в комплексната оценка 60 %, максимум 60 точки.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

- Цена за изпълнение на поръчката (О1).

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, изготвено съгласно Образец № 8.

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) е 25 % /двадесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 25 /двадесет и пет/ точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:

О1 = О1 мин. x 25 , където О1 у

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник

- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците

- О1 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Срок за изпълнение на поръчката (О2).

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката (О2) е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:

О2 = О2 мин. x 15 , където О2 у

- О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник

- О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците

- О2 у е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Организация за изпълнение на поръчката (О3).

Тежестта на показателя Организация за изпълнение на поръчката (О3) е 60 %

/шестдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 60 /шестдесет/ точки.

Оценката по показателя Организация за изпълнение на поръчката (О3) се формира на базата на представените от всеки участник предвиждания за организация за изпълнение на строителните работи, дейности и ресурси, неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4.

С  Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, всеки участник следва да опише: начина на изпълнение на поръчката, последователността на предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, като всички строителни дейности следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост (механизацията, която ще се използва); ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който е необходим). Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразена с предмета на възлагане.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации, ще бъде оценено с 10 /десет/ точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации, КАТО спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, ще получи допълнително по 10 /десет/ точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

- За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), така и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и.

- За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали и др.), като освен това за изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване).

- За периода на изпълнение на строителството е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на строежа. Предложени са дейности за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, включващи ефективни и адекватни както превантивни, така и последващи мерки във всяко от следните направления: недопускане на и преодоляване на последиците при влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя и неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи /предвидените превантивни и последващи мерки по отношение на всяка проявна форма на некачествено строителство дават гаранции за постигане на изискванията на възложителя за качество на изпълнението/. Предвидени са ефективни и адекватни дейности за мониторинг и контрол на мерките по управление на качеството.

- Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици, които мерки са инициатива на участника, обезпечават целия период на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. Тези мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по време на изпълнение на предвидените строителни работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора.

- Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до по-високо качество при изпълнението на поръчката.

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя.

„Ефективен“ за целите на настоящата методика в най-общия смисъл показва отношението на действителния постигнат резултат спрямо поставената очаквана цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.

„Адекватен“ за целите на настоящата методика, се разбира като напълно съответстващ и отговарящ на нуждите и очакванията.

- Обща комплексна оценка (КО).

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:

КО = О1 + О2 + О3

Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки.

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система.

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.